BÁO CÁO PHÂN TÍCH CODE VÀ TASK HOÀN THÀNH OF DEVELOPER 2
(DATABASE ARCHITECTURE & FINANCIAL TRANSACTIONS)

Dự án LUCY (Language Unity & Collaborative Youth) | Tác giả: Developer 2 | Cập nhật: Tháng 7/2026

1. Tổng Quan & Bảng Công Việc Đã Hoàn Thành (Plan vs Implementation)

Theo các tài liệu kế hoạch (plan.docx, alter_plan.docx, plan_after.docx), Developer 2 ban đầu phụ trách Cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Do hoàn thành DB sớm hơn dự kiến, Dev 2 đã nhận thêm khối nhiệm vụ C# .NET Backend về Quản lý Tài chính (Wallet & Ledger), Xác thực Phòng ẩn danh (Anonymous Room Flow & Dual-Token JWT), Xử lý Bất đồng bộ / Race Condition & Deadlock, Audit Logging và Concurrency Testing.

| Hạng Mục Task | Chi Tiết Nhiệm Vụ Theo Kế Hoạch | Kết Quả Thực Hiện / Deliverables | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết Kế CSDL Cốt Lõi (Tuần 1-5) | Thiết lập DB SQL Server LucyDB, map các bảng phân cấp bài học 6 phần (Languages -> Stages -> Levels -> SubLevels), tạo bảng QuizQuestions, AISupportQuestions, Rooms, Podcasts. | Hoàn thành script LucyDB.sql và 002_week10_completion_schema.sql với ràng buộc FK và hệ thống Index tối ưu. | Đã Hoàn Thành |
| Tối Ưu AI Moderator (Tuần 6-7) | Tạo Stored Procedure quét nhanh bộ câu hỏi gợi ý AI theo mốc thời gian (trigger_minute) để hỗ trợ phòng học realtime. | Tạo Stored Procedure sp_GetAISupportByMinute chạy trực tiếp dưới DB, loại bỏ N+1 query. | Đã Hoàn Thành |
| Phòng Học Ẩn Danh & Token Kép (Tuần 1-5 Bổ Sung) | Chuẩn hóa model Users, xây dựng bảng UserPersona (avatar, displayName ảo) và cấp RealtimeToken cho Node.js server. | Hoàn thành AnonymousRoomAccessService.cs, RandomPersonaGenerator.cs, và JwtTokenService.cs với cơ chế Token kép không chứa PII. | Đã Hoàn Thành |
| Hệ Thống Ví & Sổ Cái Bất Biến (Tuần 6-7 Bổ Sung) | Thiết kế CSDL Module tài chính: bảng Wallets (Ví), Transactions (Giao dịch), WalletLedger (Sổ cái lưu vết). Quy ước idempotency key. | Tạo các script 003_wallets.sql, 004_wallet_transactions.sql, 005_wallet_ledger.sql với ràng buộc CHECK (balance >= 0) và idempotency key. | Đã Hoàn Thành |
| API Tặng Quà & Khóa Bi Quan (Tuần 8-9 Bổ Sung) | Phát triển API POST /api/wallet/gift, chống race condition khi tặng quà đồng thời, ghi sổ cái trước/sau giao dịch. | Hoàn thành WalletService.cs & SqlWalletRepository.cs sử dụng UPDLOCK, HOLDLOCK, ROWLOCK, sắp xếp ID ví tăng dần tránh deadlock, ghi ledger kép DEBIT/CREDIT. | Đã Hoàn Thành |
| Audit Logging & Concurrency Test (Tuần 10 Bổ Sung) | Kiểm toán hệ thống ngoại lệ/logging và thực hiện script test đồng thời chuyên sâu cho gift và deposit. | Tạo 006_audit_logs.sql, SqlAuditLogRepository.cs, script wallet-concurrency.ps1 (100 workers) và tài liệu docs/week10-concurrency-testing.md. | Đã Hoàn Thành |

2. Phân Tích Code Trong Project & Tác Dụng Của Mã Nguồn Dev 2

Mã nguồn do Dev 2 trực tiếp xây dựng nằm ở 3 khu vực chính: Các Script CSDL SQL Server (data/SQL_database/ & lucy-auth-service/database/), Dịch vụ Backend C# ASP.NET Core (.NET Auth & Wallet Service), và Bộ kịch bản Concurrency Test.

2.1 Khối Script Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

data/SQL_database/LucyDB.sql & 002_week10_completion_schema.sql: Định nghĩa toàn bộ cấu trúc CSDL bài học LUCY (languages, stages, levels, sub_levels, content_items, quiz_questions, rooms, podcasts, room_resources, ai_support_questions). Chứa các chỉ mục tối ưu latency (IX_levels_lang_stage, IX_sublevels_level, IX_contentitems_sub, IX_room_resources_active) và Stored Procedure sp_GetAISupportByMinute lấy câu hỏi AI theo thời gian thực.

lucy-auth-service/database/001_users_auth_contract.sql: Tạo bảng dbo.users quản lý tài khoản người dùng, vai trò (LUCY, MENTOR, SUPER, ADMIN), password hash BCrypt, cờ is_anonymous.

lucy-auth-service/database/002_persona_realtime_contract.sql: Tạo bảng dbo.user_personas lưu trữ danh tính ảo (display_name ngẫu nhiên, avatar_url, persona_type) cho luồng học thoại ẩn danh.

lucy-auth-service/database/003_wallets.sql: Tạo bảng dbo.wallets quản lý ví tiền tệ của người dùng. Có ràng buộc CHECK (balance >= 0) chống số dư âm và trạng thái is_locked.

lucy-auth-service/database/004_wallet_transactions.sql: Tạo bảng dbo.wallet_transactions lưu vết lịch sử giao dịch (DEPOSIT, GIFT, WITHDRAW) với khóa idempotency_key (128 ký tự) chống trùng lặp.

lucy-auth-service/database/005_wallet_ledger.sql: Tạo bảng dbo.wallet_ledger đóng vai trò Sổ cái bất biến (Immutable Ledger). Mỗi giao dịch phát sinh 2 dòng (DEBIT cho ví gửi, CREDIT cho ví nhận) ghi nhận balance_before và balance_after.

lucy-auth-service/database/006_audit_logs.sql: Tạo bảng dbo.audit_logs ghi nhật ký kiểm toán cho các thao tác bảo mật nhạy cảm và các ngoại lệ Unhandled Exception.

2.2 Khối Mã Nguồn Backend C# ASP.NET Core (lucy-auth-service)

Services/AnonymousRoomAccessService.cs & RandomPersonaGenerator.cs: Xử lý nghiệp vụ truy cập phòng học ẩn danh. Kiểm tra role 'LUCY' để bắt buộc chế độ ẩn danh, gọi RandomPersonaGenerator sinh tên ảo (vd: 'Anonymous Fox') và lưu vào user_personas.

Services/JwtTokenService.cs & RsaJwtKeyProvider.cs: Triển khai chiến lược Token Kép: Sinh AccessToken cho Mobile App và RealtimeToken (JWT ký bằng RSA/JWKS) dành riêng cho Node.js Socket server. RealtimeToken chỉ chứa thông tin ẩn danh (anon: true, display_name ảo, subject guid), không chứa PII (email, real user ID).

Services/Wallet/WalletService.cs: Trái tim của module tài chính. Chứa toàn bộ logic xử lý Nạp tiền (DepositAsync), Tặng quà (GiftAsync), và Truy vấn số dư (GetBalanceAsync). Đảm bảo tính Idempotency, khóa ví theo thứ tự ID tăng dần chống deadlock, và ghi sổ cái trước khi cập nhật số dư.

Data/Wallet/SqlWalletRepository.cs, SqlWalletTransactionRepository.cs, SqlWalletLedgerRepository.cs: Tầng truy xuất dữ liệu ADO.NET thuần hiệu năng cao. Thực hiện các truy vấn SQL chứa khóa bi quan nghiêm ngặt (UPDLOCK, HOLDLOCK, ROWLOCK) để ngăn chặn race-condition.

Data/SqlAuditLogRepository.cs: Thực thi ghi log kiểm toán sự kiện hệ thống và lỗi exception vào bảng dbo.audit_logs.

2.3 Khối Kiểm Thử Đồng Thời (Concurrency Testing)

lucy-auth-service/tests/wallet-concurrency.ps1: Kịch bản PowerShell tự động hóa kiểm thử tải đồng thời. Giả lập 100 luồng (Gift Workers & Deposit Workers) gửi request cùng lúc tới API để kiểm tra tính Idempotency, số dư ví không âm và không bị deadlock.

docs/week10-concurrency-testing.md: Tài liệu quy định điều kiện tiên quyết, câu lệnh thực thi test và tiêu chuẩn nghiệm thu pass/fail hệ thống tài chính.

3. Phân Tích Chuyên Sâu Các Giải Pháp Kỹ Thuật Của Dev 2

3.1 Cơ Chế Chống Race-Condition & Tránh Deadlock Trong WalletService

Để giải quyết bài toán giao dịch tài chính khi hàng trăm người dùng bấm 'Tặng quà' cùng một thời điểm, Dev 2 đã áp dụng 4 nguyên tắc kỹ thuật cốt lõi:

1. Idempotency Check First: Hệ thống tra cứu idempotency_key với gợi ý khóa hàng UPDLOCK, HOLDLOCK. Nếu request đã được xử lý thành công trước đó, hệ thống lập tức trả về kết quả cũ mà không chạy lại logic giao dịch.

2. Lock Ordering (Sắp xếp thứ tự khóa tránh Deadlock): Khi chuyển tiền giữa Ví A và Ví B, hệ thống luôn sắp xếp ID ví theo thứ tự tăng dần (math.Min / math.Max) trước khi xin khóa. Điều này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro Deadlock vòng lặp khóa (Circular Deadlock).

3. Pessimistic Locking (Khóa bi quan dưới DB): Sử dụng truy vấn SQL trực tiếp với gợi ý khóa ROWLOCK, UPDLOCK, HOLDLOCK để độc quyền dòng dữ liệu ví đến khi Transaction kết thúc:

4. Ledger-First Atomic Rollback: Ghi cả 2 đầu dòng sổ cái (DEBIT và CREDIT) vào dbo.wallet_ledger trước, sau đó mới cập nhật số dư bảng dbo.wallets. Bất kỳ lỗi nào phát sinh sẽ kích hoạt Rollback toàn bộ transaction.

SELECT id, user_id, balance, currency, is_locked, created_at, updated_at FROM dbo.wallets WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK, ROWLOCK) WHERE id = @walletId;

3.2 Stored Procedure Tối Ưu AI Moderator (sp_GetAISupportByMinute)

CREATE PROCEDURE sp_GetAISupportByMinute @sub_level_id INT, @current_minute INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT TOP 3 id, sub_level_id, question_text, trigger_minute, language_id, order_index FROM ai_support_questions WHERE sub_level_id = @sub_level_id AND trigger_minute <= @current_minute ORDER BY trigger_minute DESC, order_index ASC; END;

4. Kết Quả Kiểm Thử Đồng Thời & Kết Luận

Kết quả kiểm thử đồng thời (Concurrency Test) thông qua script wallet-concurrency.ps1 xác nhận các tiêu chí nghiệm thu đều đạt 100%:

Không phát sinh số dư âm trên bất kỳ ví nào (CHECK balance >= 0 được bảo vệ tuyệt đối).

Khóa Idempotency_key duy nhất 100%, không bị lặp giao dịch dù nhận 100 request trùng key.

Mỗi giao dịch Gift thành công có đúng 1 bản ghi DEBIT và 1 bản ghi CREDIT trên sổ cái wallet_ledger.

Không xảy ra lỗi Deadlock dưới SQL Server nhờ cơ chế Lock Ordering theo ID ví tăng dần.

Toàn bộ exception được ghi vết đầy đủ vào bảng audit_logs mà không làm lệch số dư.

KẾT LUẬN: Developer 2 đã hoàn thành 100% khối lượng công việc theo cả kế hoạch gốc và kế hoạch điều chỉnh, xây dựng thành công nền tảng Cơ sở dữ liệu vững chắc và Module Tài chính / Phòng ẩn danh đạt chuẩn an toàn cao nhất trong dự án LUCY.