Kế hoạch điều chỉnh (Dev 2 & Dev 6)

- Tuần 1–2: Auth nền tảng (đúng spec)

  - Dev 6:

    - Hoàn thiện service .NET Auth: config JWT, swagger, healthcheck, chuẩn error/validation.

    - API tối thiểu: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me (hoặc tương đương).

  - Dev 2:

    - Chuẩn hoá model: Users (role, isAnonymous theo role LUCY), và bảng/logic Persona (displayName random, avatar persona).

    - Thiết kế 2 loại token:

      - accessToken dùng cho app (không nhét PII nếu không cần).

      - realtimeToken/anonymousToken dùng cho Node (không email/id thật).

- Tuần 3–5: Hỗ trợ MVP realtime audio (phối hợp Dev 4)

  - Dev 6:

    - Cung cấp cơ chế để Node verify token đúng spec: ưu tiên JWKS/public key (tránh shared secret), hoặc endpoint POST /api/auth/introspect (MVP).

    - Viết tài liệu “Token contract” (issuer/audience/claims) cho Dev 4.

  - Dev 2:

    - Hoàn thiện flow “vào phòng ẩn danh”: cấp realtimeToken + trả persona (vd “Anonymous Fox”) theo spec.

- Tuần 6–7: Chuẩn bị Wallet

  - Dev 2: thiết kế Wallets, Transactions (và/hoặc WalletLedger) + quy ước idempotency key.

  - Dev 6: API nội bộ: khởi tạo wallet khi register, GET /api/wallet/balance.

- Tuần 8–9: Monetization (đúng spec)

  - Dev 6: POST /api/wallet/deposit (mô phỏng) + idempotency để tránh nạp trùng.

  - Dev 2: POST /api/wallet/gift + đảm bảo toàn vẹn:

    - Transaction + locking/serializable (tùy DB) để chống race condition.

    - Ghi ledger trước/sau, trả về transactionId để Node/Mobile hiển thị realtime.

- Tuần 10: Tối ưu & bảo mật

  - Dev 6: rà JWT (TTL, revoke/refresh nếu có, leakage), rate limit các auth endpoints.

  - Dev 2: audit exception/logging + test concurrency cho gift/deposit.